# PENDAHULUAN

Dokumen ini berisi langkah-langkah perbaikan/penyesuaian atau penambahan yang diperlukan untuk perbaikan pada aplikasi dan data yang sudah ada di production.

# Deskripsi Masalah

| Id Request : | 31095 |
| --- | --- |
| Nama Perbaikan : | 31095 Perubahan Parameter Non Aktif Status NPWP Istri |
| Reported User : | David Rennetto |
| Reported Date : | 03-Feb -2023 |
| Reported Subject : | 31095 Perubahan Parameter Non Aktif Status NPWP Istri |
| Deskripsi : |  |
| Request & Perbaikan | Masalah : - Menonaktifkan pilihan dropdown status NPWP untuk opsi “Istri” di menu perubahan movement NONFIN status pajak agen Rootcause : - Dropdown status NPWP dibuat menggunakan hardcode, dimana nantinya kurang flexible apabila ada penambahan/pengurangan opsi status NPWP Perbaikan: - Mengganti coding hardcode untuk status NPWP menjadi select data dari database sekaligus menonaktifkan pilihan “Istri” |
| Yang diharapkan | Pilihan status NPWP “Istri” tidak ada lagi di menu perubahan movement NONFIN status pajak agen |
| Prioritas : | High/ Medium/ Low |

# IMPLEMENTASI

## DAFTAR OBJECT

| NO : | 1 |
| --- | --- |
| Nama Object : | bds_pengajuan_nonfin_status_pajak_add.php |
| Tipe Object : | PHP |
| Lokasi : | /modul_general/ |
| Sebelum Perubahan : | Line 367 Line 381 Line 903 |
| Sesudah Perubahan : | Line 383 Line 903 |
| Penjelasan Perubahan : | Mengganti coding hardcode untuk status NPWP menjadi select data dari database sekaligus menonaktifkan pilihan “Istri” |

| NO : | 2 |
| --- | --- |
| Nama Object : | bds_pengajuan_nonfin_status_pajak_edit.php |
| Tipe Object : | PHP |
| Lokasi : | /modul_general/ |
| Sebelum Perubahan : | Line 661 Line 1672 |
| Sesudah Perubahan : | Line 4 Line 661 Line 1672 |
| Penjelasan Perubahan : | Mengganti coding hardcode untuk status NPWP menjadi select data dari database sekaligus menonaktifkan pilihan “Istri” |

| NO : | 3 |
| --- | --- |
| Nama Object : | xinc_bds_pengajuan_nonfin_status_pajak.php |
| Tipe Object : | PHP |
| Lokasi : | /modul_general/ |
| Sebelum Perubahan : | Line 302 |
| Sesudah Perubahan : | Line 3 Line 302 |
| Penjelasan Perubahan : | Mengganti coding hardcode untuk status NPWP menjadi select data dari database sekaligus menonaktifkan pilihan “Istri” |

## LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI

### SETTING RELEASE BDS_APP

| No | Task | Task Dependencies | Notes | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login DevOps project DP_APP_DB | - | Login ke server azure devops https://dev.azure.com/bli-org01/DP_APP_DB | IT |
| 2 | Cek dan pastikan Agent Pool pada Pipeline Release sudah sesuai | Task 1 | - Klik menu [Pipelines] - Klik submenu [Releases] - Klik pipeline [PROD] > [PROD – BDS – APP] - Klik button [Edit] - Klik button [Tasks] - Pilih [Agent Pool] sesuai dengan nama server Aplikasi BDS | IT |
| 3 | Cek dan pastikan parameter pada Pipeline Release sudah sesuai | Task 2 | - Klik button [Variables] - Pastikan semua value parameter Release berikut sudah sesuai Pipeline Variable Name; Value. APP_SOURCE; [Lokasi Source Aplikasi BDS] Contoh: C:\Apache24\BDS. DIRECTORY; [Lokasi Source yang akan dideploy] C:\implementasi. DIRECTORY_BACKUP; [Lokasi Tujuan Backup] C:\backups. DIRECTORY_JOBS; [Lokasi File JOBS] C:\jobs. FOLDER_NAME; [Lokasi Folder Hasil Build Pipeline] C:\deployment. - Klik tombol [Save] | TI |

### APPROVE PULL REQUEST BDS APP

| No | Task | Task Dependencies | Notes | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login DevOps project DP_APP_DB Repository BDS_APP | - | - Login ke server azure devops - Masuk ke Repository BDS_APP | TI |
| 2 | Cek dan Pastikan sudah terdapat Pull Request dengan Nomor FPP TIKET31095 | Task 1 | - https://dev.azure.com/bli-org01/DP_APP_DB/_git/BDS_APP/pullrequests?_a=active |  |
| 3 | Lakukan Proses Approval Pull Request | Task 2 | - Klik Pull Request dengan Nomor FPP TIKET31095 - Klik Approve -> Approve | TI |
| 4 | Pastikan Proses Pull Request Complete dan Berhasil | Task 3 | - Klik Complete -> Complete - Pilih merge type ( Merge (no fast forward) ) - Centang complete associated work items after merging - Klik Complete Merge - Pastikan pull request complete | TI |
| 5 | Pastikan Proses Release Berhasil |  | - Klik menu [Pipelines] - Klik submenu [Releases] - Klik pipeline [PROD] > [PROD – BDS – APP] - Pada Tab [Releases] Pastikan Stages berhasil dijalankan dan menampilkan Centang Hijau | TI |

### SETTING RELEASE BDS DB

| No | Task | Task Dependencies | Notes | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login DevOps project DP_APP_DB | - | Login ke server azure devops https://dev.azure.com/bli-org01/DP_APP_DB | TI |
| 2 | Cek dan pastikan Agent Pool pada Pipeline Release sudah sesuai | Task 1 | - Klik menu [Pipelines] - Klik submenu [Releases] - Klik pipeline [PROD] > [PROD – BDS – DB] - Klik button [Edit] - Klik button [Tasks] - Pilih [Agent Pool] sesuai dengan nama server Database BDS | TI |
| 3 | Cek dan pastikan parameter pada Pipeline Release sudah sesuai | Task 2 | - Klik button [Variables] - Pastikan semua value parameter Release berikut sudah sesuai Pipeline Variable Name; Value. DB_HOST; [Koneksi Ke Database BDS] Contoh: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(Host=[IP DATABASE])(Port=[PORT]))(CONNECT_DATA=(SID=[SID]))). DB_PASSWORD; [Password Database]. DB_USER; [User Datasbase] Contoh : ADMIN_SKT. DIRECTORY; [Lokasi Script yang akan dideploy] C:\implementasi. FOLDER_NAME; [Lokasi Folder Hasil Build Pipeline] deployment. FPP_NO; [NO FPP]. - Klik tombol [Save] | TI |

### APPROVE PULL REQUEST BDS DB

| No | Task | Task Dependencies | Notes | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login DevOps project DP_APP_DB Repository BDS_DB | - | - Login ke server azure devops - Masuk ke Repository BDS_DB | TI |
| 2 | Cek dan Pastikan sudah terdapat Pull Request dengan Nomor FPP TIKET31905 | Task 1 | - https://dev.azure.com/bli-org01/DP_APP_DB/_git/BDS_DB/pullrequests?_a=active |  |
| 3 | Lakukan Proses Approval Pull Request | Task 2 | - Klik Pull Request dengan Nomor FPP TIKET31905 - Klik Approve -> Approve | TI |
| 4 | Pastikan Proses Pull Request Complate dan Berhasil | Task 3 | - Klik Complete -> Complete - Pilih merge type ( Merge (no fast forward) ) - Centang complete associated work items after merging - Klik Complete Merge - Pastikan pull request complete | TI |
| 5 | Pastikan Proses Release Berhasil |  | - Klik menu [Pipelines] - Klik submenu [Releases] - Klik pipeline [PROD] > [PROD – BDS – DB] - Pada Tab [Releases] Pastikan Stages berhasil dijalankan dan menampilkan Centang Hijau | TI |

## LANGKAH-LANGKAH ROLLBACK

### ROLLBACK PADA SERVER APLIKASI BDS

Folder backup sesuai folder yang dibuat pada bab 2.2.1 Setting Release BDS_APP Task 3

| No | Task | Task Dependencies | Notes | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login ke server Aplikasi BDS | - | User remote mempunyai akses untuk melakukan delete folder dan copy file | TI |
| 2 | Rollback file PHP | 2.2.2 Approval Pull Request BDS APP | Copy & Replace folder /modul_keagenan/ dari folder backup ke server aplikasi BDS | TI |

### ROLLBACK PADA SERVER DATABASE BDS

| No | Task | Task Dependencies | Notes | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login ke server database Oracle BDS |  | User login harus mempunyai akses ke skema ADMIN_SKT untuk melakukan: - Delete record | TI |
| 2 | Jalankan script Rollback ROLLBACK.sql | Task 1 | Lokasi Script: Script\Rollback | TI |

# DEPLOYMENT

| Persetujuan Oleh : | - |
| --- | --- |
| Tanggal Persetujuan : | - |
| Lampiran Approval : |  |
| Catatan Approval : | - |
| Deploy By : |  |
| Deploy Start : | - |

| Deploy End : |  |
| --- | --- |
| Status Deploy : |  |
| Pemberitahuan Hasil Deploy : |  |

# POST IMPLEMENTATION REVIEW

| Review Date : |  |
| --- | --- |
| Review By : |  |
| Hasil Review : |  |
| Tindak Lanjut : |  |